ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Воздвиженского сельского

поселения

от 27.04.2016 № 85

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**ПАСПОРТ**

**Комплексной программы развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения**

**Курганинского района Краснодарского края**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края на период с 2016-2021 годы с перспективой до 2026 года |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  - Генеральный план Воздвиженского сельского поселения Курганинского района;  - Распоряжение правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края |
| Основные разработчики Программы | Финансовый отдел администрации Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края |
| Цель Программы | Обеспечение развития социальных систем инфраструктуры и объектов в соответствии с потребностями социально-бытового назначения, повышение комфортных условий жизни населения и определение четкой сбалансированной перспективы развития данной инфраструктуры. Улучшение социально-экономического развития Воздвиженского сельского поселения Курганинского района Краснодарского края. |
| Задачи Программы | - повышение уровня обеспеченности населения Воздвиженского сельского поселения объектами [социальной инфраструктуры](http://pandia.ru/text/category/sotcialmznaya_infrastruktura/);  - безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения;  - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения, в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения;  - достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Воздвиженского сельского поселения;  - эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | В соответствии с расчетом перспективной численности населения, численность населения Воздвиженского сельского поселения к сроку реализации первой очереди строительства (2021г.) составит 2640 человек, к расчетному сроку генерального плана (2030г.) – 2810 человек. Необходимая потребность в объектах социальной инфраструктуры на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Воздвиженского сельского поселения.  **Целевые показатели объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения на 2026 год.**   1. Стационары всех типов (койка) – 13,47 на 1 тыс. чел.:   - нормативная потребность сельского поселения на 2640 человек – 36 коек;  - сохраняется в существующих учреждениях – 0;  - целевой показатель – 36.  2. Амбулаторно – поликлиническая сеть (посещений в смену) – 17,6 на 1 тыс. чел.:  - нормативная потребность сельского поселения на 2640 человек – 46 посещений;  - сохраняется в существующих учреждениях – 30;  - целевой показатель – 16.  3. Плоскостные спортивные сооружения (кв.м.) - 1949,4 на 1 тыс. чел.:  - нормативная потребность сельского поселения на 2640 человек – 5860,85 кв.м.; |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2016-2026 годы.  Этапы осуществления Программы:  первый этап – с 2016 года по 2021 год;  второй этап – с 2021 года по 2026 год. |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1. Строительство здания амбулатории врача общей   практики (подходящая перспективная программа):  - ПИР – 0,8 млн. руб.;  - СМР – 10,5 млн. руб.;  **ИТОГО: 11,3 млн. руб.**   1. Строительство многофункциональной спортивно -   - игровой площадки с зоной воркаута (государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»):  - ПИР – 0,4 млн. руб.;  - СМР – 3,6 млн. руб.;  **ИТОГО: 4,0 млн. руб.** |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение Воздвиженского сельского поселения объектами социальной инфраструктуры согласно расчета перспективной численности населения. Удовлетворение спроса на услуги социальной инфраструктуры. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

**2.1.** **Описание социально-экономического состояния Воздвиженского сельского поселения.**

На основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Курганинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ», принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 21 апреля 2004 года, были установлены границы муниципального образования Курганинский район, в его составе были образованы муниципальные образования – городское и сельские поселения – и установлены их границы.

Воздвиженское сельское поселение входит в состав муниципального образования Курганинский район и наделено статусом муниципального образования.

Сельское поселение расположено на северо - западной окраине муниципального образования Курганинский район и граничит:

- на юге – с Шовгеновским районом (Республикой Адыгеей);

- на севере – с Тбилисским районом;

- на западе – с Усть – Лабинским районом;

- на востоке – с Темиргоевским сельским поселением.

В состав Воздвиженского сельского поселения входит два населенных пункта, на территории которого проживает, по состоянию на 1января 2009 года - 2547 человек, из них постоянно проживающих – 2099 человек. Из зарегистрированного населения (чел.): пенсионеры – 470 (18,5%), занятые в бизнесе, КФХ – 125 (5%), работники бюджетной сферы – 97 (3,8%), работники сельхозпредприятий – 509 (20%), молодежь (от 18 до 30 лет) – 255 (10%), безработных граждан (состоящих на учете в ЦЗН) – 11 (0,43%), имеющих высшее профессиональное образование – 102 (4%)

Общая площадь поселения составляет 7353,60 га.

Станица Воздвиженская – административный центр Воздвиженского сельского поселения расположена на правом берегу реки Лаба, напротив впадения в неё притока Фарс. Расстояние от станицы до краевого центра города Краснодара – 110 км, до районного центра – города Курганинска – 55 км, до ближайшей железнодорожной станции «Курганная» - 55 км.

Население Воздвиженского сельского поселения по состоянию на 2015 год составляет 2432 человек.

Трудоспособное население станицы – 1131 человек, из них:

- 392 человека работают на территории поселения в сельской сфере;

- 96 человек в бюджетной сфере;

- 1/3 трудоспособного населения работает в разных городах и районах Краснодарского края.

В возрастной структуре населения преобладает количество людей трудоспособного возраста. Так же отмечен низкий уровень рождаемости. Уровень регистрируемой безработицы, к численности трудоспособного населения - 0,6 %.

Выявлены следующие неблагоприятные тенденции: недостаточно высококвалифицированных кадров; отток молодых кадров в районы с более высоким уровнем оплаты.

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

Структуру обслуживания населенного пункта образуют сеть предприятий и учреждений культурно–бытового назначения, размещенные на его территории, которые должны полнее удовлетворять потребности населения в организации быта, отдыха, воспитания и образования.

Учреждения образования в сельском поселении представлены средней общеобразовательной школой, расположенной в станице Воздвиженской на 456 мест.

Учреждения дошкольного образования в Воздвиженском сельском поселении представлено двумя детскими садами на 130 мест расположенными в ст. Воздвиженской и х. Сухой Кут.

На территории поселения действуют два учреждения культуры, в станице Воздвиженской расположены Дом культуры на 256 мест и библиотека, в хуторе Сухой Кут находятся сельский клуб на 80 мест и библиотека.

Объекты здравоохранения представлены: в станице – врачебной амбулаторией, кабинетом стоматолога и аптекой, в хуторе: - фельдшерско – акушерским пунктом.

Из спортивных объектов в поселении имеются 3 спортивных площадки.

Кроме того, в станице Воздвиженской расположены отделение почтовой связи и отделение Сбербанка РФ.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры.**

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Воздвиженского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Воздвиженского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- утвержденные Правительством РФ изменениям в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89\*.

Основные принципы формирования территориальной структуры Воздвиженского сельского поселения следующие:

1. Не смотря на то, что станица Воздвиженская, плотно заселена, проектом предлагается территориальная структура населенного пункта без изменения существующей границы

2. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенного пункта и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями

В соответствии с прогнозом численность населения Воздвиженского сельского поселения к сроку реализации первой очереди строительства (2020г.) составит 2640 человек, к расчетному сроку генерального плана (2030г.) – 2810 человек.

Таблица 1. Прогноз демографической структуры населения (по возрастному признаку)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Численность населения (чел.)** | **Возрастные группы населения** | | | | | | | |
| **от 0-6 лет** | **от 7-15 лет** | **свыше 55 лет жен.** | **свыше 60 лет муж.** | **Итого**  **несамодеятельного населения (чел.)** | **от 16 до 54 лет включительно, жен.** | **от 16 до 59 лет включительно, муж.** | **Итого**  **трудоспособного населения** |
| **На расчетный срок – 2030 г.** | | | | | | | | |
| **2810** | **245** | **286** | **471** | **253** | **1255** | **741** | **814** | **1555** |
| **% к общей численности** | **8,72** | **10,18** | **16,76** | **9,00** | **44,66** | **26,37** | **28,97** | **55,34** |

Таблица 2. Прогноз демографической структуры населения («передвижки возрастов» численность и прирост населения Воздвиженского сельского поселения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населённые пункты**  **Воздвиженского сельского**  **поселения** | **Численность населения на 01.01.2009 года, чел.** | **Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел.** | **Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел.** | **Численность населения за расчетный срок (2045 г.), чел.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Воздвиженское сельское поселение** | | | | |
| Численность  населения (чел.) | **2547** | **2640** | **2810** | **3000** |
| Прирост  населения (чел.) |  | **93** | **263** | **453** |
| **станица Воздвиженская** | | | | |
| Численность  населения (чел.) | 1856 | 1930 | 2050 | 2200 |
| Прирост  населения (чел.) |  | 74 | 194 | 344 |
| **хутор Сухой Кут** | | | | |
| Численность  населения (чел.) | 691 | 710 | 760 | 800 |
| Прирост  населения (чел.) |  | 19 | 69 | 109 |

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка территории поселения принимается на уровне 3000 человек.

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населения Воздвиженского сельского поселения.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с «Социальными нормативами и нормами», одобренными Распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 г. №1063-Р; нормативными показателями СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

**Учреждения здравоохранения.**

Медицинские услуги населению Воздвиженского сельского поселения оказывает два учреждения: амбулатория на 30 посещений в смену и фельдшерско-акушерским пункт – являются первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности.

В системе здравоохранения Воздвиженского сельского поселения работает всего 4 медицинских работника, 1 врач общей практики. В соответствии с принятыми социальными нормативами обеспеченности населения медицинскими кадрами, Воздвиженское сельское поселение, испытывает их острый недостаток. Так, по нормативу на 10 тысяч населения должно приходиться 41 врач и 114 медицинских работников, в Воздвиженском сельском поселении на 2640 человек приходится всего 1 врач общей практики и 4 медицинских работника.

Таким образом, система здравоохранения и проектная база медицинского учреждения Воздвиженского сельского поселения (вместимость) не совсем соответствует потребностям поселения, установленным социальным нормативам, и требует расширения.

Анализ состояния материально-технического состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений района показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. Не исключением является и амбулатория Воздвиженского сельского поселения, основные фонды которого физически и морально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Воздвиженском сельском поселении будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Воздвиженского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению бесплатной качественной и своевременной медицинской помощи;

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения Воздвиженского сельского поселения на расчетный период проектом генерального плана определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах.

В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

- численность врачей на 2640 жителей – 10;

- численность среднего медицинского персонала на 2640 жителей – 28,6;

- количество койко-мест на 2640 жителей (больничных) – 33,7;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 2640 жителей/смена) – 45,4.

В настоящее время система здравоохранения Воздвиженского сельского поселения недостаточно развита. Даже при инерционном сценарии развития, предполагающем наименьший рост численности населения Воздвиженского сельского поселения, существующих мощностей амбулатории не достаточно для обеспечения населению поселения своевременной и качественной медицинской помощи.

**Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.**

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в Воздвиженском сельском поселении не развита, и имеется один спортивный зал на территории школы, две спортивные площадки.

Спортивным залом, расположенным при образовательном учреждении, могут пользоваться только категория детей и подростков.

При этом явно прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта для остальных категорий населения сельского поселения, так как сооружений сети общего пользования на территории станицы в принципе нет.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в Воздвиженском сельском поселении, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

Нормативная потребность станицы Воздвиженская в спортивных сооружениях составляет:

- спортивные залы – 0,88 тысяч кв.м;

- плоскостные сооружения – 4,9 тысяч кв.м.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

Результатом развития сети физкультурно-спортивных объектов Воздвиженского сельского поселения должно стать доведения до нормы их обеспечения населения, путем строительства новых или реконструкции старых.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

Настоящая программа комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие сети социальной инфраструктуры.

**2.4.1.** Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения разработана в соответствии с пунктом 28 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Данная программа утверждается органами местного самоуправления поселения и должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, согласно статьи 8 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, относится разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.

**2.4.2.** Развитие сети социальной инфраструктуры предусматривается на основании генерального плана Воздвиженского сельского поселения. Генеральный план Воздвиженского сельского поселения является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года и на I очередь строительства до 2020 года, планировочной организации территории станицы Воздвиженской, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

**2.4.3.** Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения разработана в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года № 1683-р.

Методика предназначена для расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах образования на основе нормативов обеспеченности населения объектами образования, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р, и носит рекомендательный характер. Данные методические рекомендации предназначены для расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах здравоохранения и планирования сети лечебно - профилактических учреждений (далее - ЛПУ) и носят рекомендательный характер.

Методические рекомендации разработаны на основе Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 года № 1387, Программы государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 года № 1096 и Методических рекомендаций о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденных Минздравом России, ФОМС, Минфином России. При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта используются усредненные нормы и нормативы, представленные в следующей таблице.

Таблица 3. Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование норматива** | **Единица измерения** | **Количественная величина** |
| Норматив единовремен-  ной пропускной способ- ности | **тыс. человек на  10000 населения** | **1,9** |
| Норматив обеспеченнос- ти спортивными соору-  жениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | **тыс. кв. м на  10000 населения** | **3,5** |
| плавательные бассейны | **кв. м зеркала во- ды на 10000 насе- ления** | **750** |
| плоскостные сооружения | **тыс. кв. м на  10000 населения** | **19,5** |

Уровень достижения этих нормативов рассчитан до 2015 года (плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью до 2050 года). Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади материально - спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10 000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов.

Данная методика предназначена для расчета нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры на основании нормативов обеспеченности населения объектами культуры, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р. Нормативы носят рекомендательный характер. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут самостоятельно определять порядок их применения (при необходимости - поэтапного введения) с учетом имеющихся материальных, финансовых ресурсов и региональных особенностей. Нормативная потребность субъектов Российской Федерации в объектах культуры определяется независимо от ведомственной подчиненности и источников финансирования учреждений культуры.

**2.4.4.** Функционирование и развитие социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения, предусмотрено в соответствии с требованиями свода правил СП 42.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.07.01-89\*). «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Настоящий свод правил составлен с целью повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», повышения уровня гармонизации нормативных требований с европейскими нормативными документами, применения единых методов определения эксплуатационных характеристик и методов оценки. Учитывались также требования Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводов правил системы противопожарной защиты. Настоящий свод правил направлен на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития поселений, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

**2.4.5.** Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050. Настоящие требования определяют состав и содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, включающих в себя объекты местного значения поселения, городского округа в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

**3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству и**

**реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**Воздвиженского сельского поселения.**

**3.1. Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения.**

**3.1.1.** Строительство здания амбулатории врача общей практики в станице Воздвиженская.

Наименование объекта: здание амбулатории врача общей практики.

Место положение: Курганинский район, станица Воздвиженская.

Вид объекта: первичное (доврачебное) звено здравоохранения в сельской местности.

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области здравоохранения.

Таблица 4.Срок реализации в плановом периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадии реализации | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2020-2026г. | Ответственные исполнители |
| Закладка средств на проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения; администрация Курганиснкого района |
| Определение и оформление земельного участка под строительство |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения; администрация Курганиснкого района |
| Подготовка предпроектной документации |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения; администрация Курганиснкого района |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| Закладка средств на строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения; администрация Курганиснкого района |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |

**3.2. Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта.**

**3.2.1.** Строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки с зоной воркаута в ст. Воздвиженской.

Наименование объекта: спортивная площадка.

Место положение: Курганинский район, ст. Воздвиженская.

Вид объекта: спортивная площадка общего пользования.

Назначение объекта: объект социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта.

Таблица 5.Срок реализации в плановом периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стадии реализации | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2020-2026г. | Ответственные исполнители |
| Закладка средств на проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения |
| Определение и оформление земельного участка под строительство |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения |
| Подготовка и согласование эскиза |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения, подрядчик |
| Подготовка предпроектной документации |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения |
| Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |
| Закладка средств на строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | Администрация Воздвиженского  сельского поседения |
| Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

Таблица 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта | Объемы финансирования | | | Источники финасиро-вания | Программа |
| *ПИР* | *СМР* | **Итого** |
| Объекты социальной инфраструктуры в области образования | | | | | | |
| Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения | | | | | | |
| 1 | Строительство здания амбулатории врача общей практики | *0,8*  *млн. руб.* | *10,5*  *млн. руб.* | **11,3 млн. руб.** | Определить по условиям участия в программе. | Подходящая перспективная программа |
| Объекты социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 2 | Строительство многофункциональной спортивно – игровой площадки с зоной воркаута | *0,4*  *млн.*  *руб.* | *3,6*  *млн. руб.* | **4,0**  **млн.**  **руб.** | 10% местн. Бюджет/ 90% краев. бюджет | Государствен-ная програм-ма Красно-дарского края «Развитие физической культуры и спорта» |

**5. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

**5.1.** Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области здравоохранения.

Согласно прогноза на конец расчетного периода нормативная потребность в обеспеченности населения Воздвиженского сельского поселения объектами амбулаторно-поликлинической сетью составит 45 посещения в смену. Существующая поликлиника рассчитана на 30 посещений в смену.

С целью развития системы здравоохранения Воздвиженского сельского поселения программой предусмотрено строительство амбулатории врача общей практики проектной мощностью 15 посещений за смену, что соответствует прогнозируемому показателю.

Также дальнейшее устойчивое развитие системы здравоохранения сельского поселения предусматривает и привлечение в поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи и обеспеченности населения медицинским персоналом.

**5.3.** Оценка эффективности мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в области физической культуры и массового спорта.

В целях соблюдения норм обеспеченности всех групп населения программой предусмотрено строительство следующих объектов физической культуры и спорта в Воздвиженском сельском поселении:

- строительство многофункциональной спортивно - игровой площадки с зоной воркаута.

Итоговые показатели программы комплексного развития социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения по строительству объектов физической культуры и массового спорта соответствуют прогнозируемому спросу.

**6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры Воздвиженского сельского поселения.**

В целях качественного выполнения данной программы, с учетом тяжелой сложившейся ситуации с местным бюджетом, необходима финансовая поддержка на Краевом и Федеральном уровнях.

Глава Воздвиженского

сельского поселения О.В. Губайдуллина